Zápis ze 4. zasedání Rady obce Halenkov, dne 13. 12. 2010

Přítomni:      Ing. Jiří Lušovský, p. Jaroslav Maňák, ing. Pavla Krejčí, p. Jan Jakeš, ing. Josef Ašer

Ing. Věra Grísová

Program:      1. Zahájení, program.

2. Kontrola plnění usnesení.

3. Cyklostezka Bečva.

4. Návrhy rozpočtu Služby obce Halenkov s. r. o. a TJ Tatran.

5. Návrh programu OZ na den 20. 12. 2010.

6. Lidový dům.

7. Žádosti.

8. Různé.

ad 1/

Pan  starosta zahájil zasedání a přednesl program 4. zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Rada schvaluje program 4. zasedání.

ad 2/

Kontrola plnění usnesení – provedeno dle jednotlivých bodů vyplývajících z 3. zasedání. Úkoly

jsou plněny.

Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

ad 3/

Pan starosta informoval radu o stavu prací a financování stavby Cyklostezka Bečva. Uskutečnilo

se jednání starostů obcí sdružení ohledně prodloužení splatnosti ručitelského závazku, která

vyplývá z uzavřené smlouvy o převzetí ručitelského závazku.

Tuto smlouvu odsouhlasilo OZ na 29. zasedání dne 31. 3. 2010.

Dodatek č. 1 smlouvy se týká prodloužení ručitelského závazku do 30. 4. 2011. Vše vychází

z prodloužení termínů dokončení prací a jejich profinancování z dotačních prostředků

Valašska – Horního Vsacka do 30. 6. 2011.

Rada doporučuje OZ schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převzetí ručitelského závazku

z původního data do 31. 12. 2010 na 30. 4. 2011 a to pouze do výše 2.860.000,- Kč, tak jak je

uvedeno v původní smlouvě.

ad 4/

Rada projednala rozpočet Služeb obce Halenkov s. r. o. a doporučuje OZ ke schválení.

Dále rada projednala a doporučuje rozpočet OZ ke schválení TJ Tatran Halenkov.

Tyto budou projednány v OZ na únorovém zasedání v rámci schvalování návrhu rozpočtu

obce pro rok 2011.

ad 5/

Rada schvaluje navržený program 3. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov, které se bude

konat 20. 12. 2010, v 16.00 hodin.

ad 6/

Rada projednala a odsouhlasila připravenou nájemní smlouvu s novým nájemcem LD paní

Chromčákovou a pověřila starostu jejím podepsáním.

Rada přednesla nabídku na koupi konventomatu, dovybavení kuchyně a čističky vzduchu do výčepu.

ad 7/

Rada bere na vědomí žádost pana Khazala, Halenkov 327, který žádá opravu komunikace

v údolí Břežitá. /od rozcestí – konec Břežité,směr Halenkov – Provazný/

Rada projednala žádost Sdružení pro rozvoj Soláně IC Zvonice Soláň, Bzové 325, Karolinka

o finanční příspěvek na provozování IC a pořádání kulturně společečnských akcí. Rada vzhledem

k nedostatku finančních prostředků a neuzavření rozpočtu obce roku 2011 finanční příspěvek

poskytnout zamítá.

ad 8/

Rada schvaluje prodloužení dohody o údržbě komunikace v údolí Bratřejůvka s panem Petrem

Šulákem, na rok 2011.

Rada schvaluje a souhlasí se změnou účelu užívání části stavby domu č. 385 – t. j. Místnost

č. 118 v 1. NP – vedenou v projektové dokumentaci jako sklad na místnost pro umístění hracích

automatů.

Rada schvalujevýpověď z bytu manželům Kotrlovým Halenkov 654, z důvodu neplacení nájemného.

Rada schvaluje výpověď z bytu p. Petru Franzovi,  Halenkov 352, z důvodu neplacení nájemného.

Jaroslav Maňák                                                                          Ing. Jiří Lušovský

místostarosta obce                                                                      starosta obce