Zápis ze 43. rady Obce Halenkov dne 1. 9. 2009

Přítomni:          ing. Jiří Lušovský, p. Jaroslav Maňák, ing. Josef Ašer, p. Jitka Plátková,

ing. Pavla Krejčí

Program:          1. Zahájení, program.

2. Kontrola plnění usnesení.

3. Investiční akce.

4. Obecně závazné vyhlášky.

5. Žádosti.

6. Různé.

ad 1/

Pan starosta zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem.

Rada schvaluje program 43. zasedání.

ad 2/

Provedena kontrola plnění usnesení ze 41.a 42. zasedání rady.

Znalecký posudek na Železniční zastávku Halenkov je vypracován.

Dopracuje se smlouva včetně předkupního práva a bude předložena nejbližšímu zasedání

OZ ke schválení.

Mandátní smlouva na technický dozor pro akci Stavební úpravy Lidového domu s panem

Josefem Pončíkem je uzavřena.

Oprava střechy na budově č. 1 – na OZ bude přizván p. Josef Pončík a zástupce provádějící firmy.

Co se týká zpracování energetického auditu pro mateřskou školu byl osloven p. Holub.

Pan Josef Maňák, Halenkov 615 převzal Osvědčení o zvolení člena OZ.

Ostatní úkoly jsou plněny průběžně.

Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

ad 3/

Investiční akce

Rekonstrukce komunikací – provádějící firma  nastoupí 15. 9. 2008.

MK Bratřejůvka je již dokončena i závora je osazena.

Rekonstrukce kuchyně a výdejny jídla – dokončeno.

Lidový dům – probíhají práce na opravě střechy. Nyní se jedná se o opravě a nátěru fasády na LD.

Rada pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním ve věci rozšíření a uzavření smlouvy

„Oprava střechy LD“ o opravu a nátěr fasády LD.

Smlouva i rozpočtová opatření budou projednány na nejbližším zasedání OZ.

Pan starosta podává další informace o budovaných přechodech pro chodce  a dopravních

značkách u těchto přechodů.

Opravy lávek – vypracovaná cenová nabídka na potřebný materiál  ve výši 110 tis. Kč + DPH. Rada doporučuje OZ ke schválení rozpočtovou změnu na tuto akci.

Rada schvaluje zpracování studie budovy s výstavním sálem, který bude začleněn do projektu

Úprava návsi, parku a hřbitova.

Rada bere informace o investičních akcích na vědomí.

ad 4/

Pan starosta informuje o provedené kontrole z Ministerstva vnitra – Odboru dozoru a kontroly

veřejné správy – vydávání obecně závazných vyhlášek a rušení nařízení.

Bylo dohodnuto, že OZV nevyhovující budou zrušeny  a budou aktualizovány.

Musí být přijata nová OZV o stanovení systému nakládání s komunálním odpadem, která bude platná od 1. 1.2009. Do této vyhlášky bude zahrnuto zproštění poplatku pro občany,

kteří se dlouhodobě nezdržují v místě svého bydliště.

Rada pověřuje starostu a místostarostu jednat s TS Vsetín ve věci svozu odpadu. Prověřit

nákladovost, pokud by svoz byl prováděn každý týden alespoň v letních měsících.

ad 5/

Žádosti

Paní Lenka Kopecká, Halenkov 122 žádá o přidělení bytu. Rada bere na vědomí.

V současné době není k dispozici volný byt.

Rovněž žádost o byt p. Žofie Christové, Halenkov 44 bere na vědomí.

Rada projednala žádost Českého svazu chovatelů a schvaluje finanční příspěvek

ve výši 2.500,- Kč.

Rada schvaluje finanční příspěvek na pořádání 10. ročníků kulturní akce heligonkářů

7.000,- Kč.

Rada projednala žádost p. Petra Šuláka, Halenkov 573 o prodloužení nájemní smlouvy

nebytových prostor v domě č. 343.

Rada schvaluje prodloužení smlouvy o rok /od 1.1.2009-31.12.2009/ a schvaluje výši nájmu

300,- Kč/m2.

Žádost p. Antonína Strbačky Halenkov 268 o vyřešení příjezdové cesty u Šuláčků.

Jmenovaný bude požádán, aby doložil aktualizované podpisy  ostatních žadatelů.

ad 6/

Pan starosta podává informace  o Sdružení Valašsko – Horní Vsacko. Dne 18. září se koná

členská schůze. Jedním z bodu je projednávání rozpočtu a příspěvky jednotlivých obcí.

Rozpočet bude předložen OZ a rozhodne, které akce bude obec podporovat.

Rada pověřuje starostu obce jednáním ve věci finančních prostředků vynaložených na cyklostezku

pouze v té výši, která odpovídá úseku v obci Halenkov.

Rada pověřuje k vybírání poplatků na pouti dne 13. a 14. září 2008 p. Josefa Maňáka,

Halenkov 615 a p. Josefa Tomana, Halenkov 657.

V rámci programu přeshraniční spolupráce je společně se slovenskými partnery připravován

projekt pro zvýšení akceschopnosti hasičských sborů v oblasti Javorníků.

Zasedání Obecního zastupitelstva obce Halenkov bude svoláno starostou 25. 9. 2008

v 16.00 hodin v zasedací místnosti.

Jaroslav Maňák                                                                           Ing. Jiří Lušovský

místostarosta obce                                                                       starosta obce