Zápis ze 40. rady Obce Halenkov dne 23. 7. 2008

Přítomni:          ing. Jiří Lušovský, p. Jaroslav Maňák, p. Jitka Plátková, ing. Pavla Krejčí,

ing. Josef Ašer

Program:         1. Zahájení, program.

2. Kontrola plnění usnesení.

3. Investiční akce.

4. Žádosti.

5. Různé.

ad 1/

Pan starosta zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem 40. zasedání, ke kterému

nebyly připomínky.

Rada schvaluje program zasedání.

ad 2/

Provedena kontrola plnění usnesení z 39. zasedání dle jednotlivých bodů vyplývajících

z usnesení.

V rámci regionálního operačního programu přeshraniční spolupráce mezi ČR a SR

byl starosta obce pověřen jednáním se starostou obce Horní Mariková. V této věci již proběhla jednání a dále bude připravován projekt na zvýšení akceschopnosti hasičských sborů v oblasti Javorníků.

Poplatky za svoz odpadu – v připravované  vyhlášce platné od 1. 1. 2009 budou zohledněna

nedostupná místa pro svoz. Vyhláška bude předložena OZ ke schválení.

Železniční zastávka Halenkov – OZ dne 25. 6. 2008 schválilo uzavření kupní smlouvy spolu

se smlouvou o zřízení předkupního práva pro obec.

Rada pověřuje starostu a místostarostu jednáním v této věci.

Rovněž úkoly dané 15. a 16. zasedáním zastupitelstva jsou zajišťovány včetně investičních

akcí – viz následující bod jednání rady.

Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

ad 3/

Investiční akce

Opravy místních komunikací –  bude zahájeno po uvolnění prostředků Ministerstvem

financí ČR na tuto akci.

Smlouva o dílo podepsána 16. 7. a stanoviště předáno 23. 7. 2008.

MK Bratřejůvka – akce je již před dokončením, probíhají již závěrečné  práce.

Lidový dům –  oprava střechy byla zahájena sejmutím okapů, odstranění starých říms,

zaomítání.

Objekt č. 1 /knihovna/ - akce dokončena. Vícepráce budou projednány se zhotovitelem

a předloženy OZ.

Mateřská škola – rekonstrukce kuchyně a výdejny jídla probíhají práce, termín dokončení

cca 5. srpna 2008.

ad 4/

Žádosti

Pan Jan Václavík, Halenkov 530 – žádost o odkoupení použitého plechu ze střechy LD.

Sejmutý  plech si obec ponechá pro opravy hasičské zbrojnice. Neupotřebitelný plech

obcí bude nabídnut k odprodeji a žadatel vyrozuměn.

Rada bere na vědomí žádost p. Václavíka.

Effect s. r. o. Panenská 25 Bratislava, zast. p. Martinem Didekem – žádá o odkoupení

nádrží v areálu v AV.

Rada bere na vědomí žádost a bude zařazena k žadatelům o odkup.

Žádost o odkup skelné vaty – Ludvík a Blanka Kocurkovi, Halenkov 641.

Rada schvaluje za cenu, která byla stanovena 10,- Kč/pytel.

Pan Jurajda, Halenkov 215 – žádost o povolení vybudování sušáku na prádlo za domem

654.

Rada schvaluje vybudování na své vlastní náklady.

V příštím roce se bude budovat zázemí se zaměřením na občanskou vybavenost.

Mgr. Marta Václavíková – žádá o vyřešení situace kolem vlastnictví pozemků a jejich

údržby.

Rada pověřuje pana místostarostu o prověření této záležitosti o zjištění jaké požadavky

paní Václavíková konkrétně vůči těmto pozemkům má a poté bude Mgr. Václavíkové odpovězeno.

ad 5/

Rada projednala žádost paní Hrabcové a schválila pronájem bytu „F“ v bytovce 654.

Sružení Obcí Mikroregionu Vsetínsko zaslalo Usnesení z Valné hromady Sdružení

obcí Mikroregionu Vsetínsko, kde jsou schváleny členské příspěvky pro letošní rok

ve výši 2,- Kč na 1 obyvatele se splatností do 30. září 2008.

Rada schvaluje.

Pan místostarosta informuje radu záležitosti týkající se nátěru střech na třech bytových

domech obecních.

Byly nechány vypracovat dvě nabídky firem. Výhodná cenově je nabídka firmy SIDAR,

která by tyto práce provedla za 150 tis. Kč.

Rada doporučuje k projednání OZ a aby byla schválena změna rozpočtu.

Pan starosta informoval radu o prodeji majetku Ministerstva vnitra /budova policie/ a to konkrétně nemovitosti Halenkov č. 422  a pozemků.

Rada doporučuje  OZ aby schválen odkup  od MV.

Pan starosta informuje o veřejném projednávání návrhu koncepce Zlínského kraje

ve výhledových plánech územního rozvoje.

Rada bere na vědomí.

Rada Obce halenkov dle ust. § 6 odst. 6 písm. b/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje

žádost Obce Halenkov o pořizování změny č. 16 územního plánu sídelního útvaru

Halenkov způsobem dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c/ stavebního zákona.

Jaroslav Maňák                                                           Ing. Jiří Lušovský

místostarosta obce                                                       starosta obce